## Slide 1: Metodología Ágil Crystal Clear

## Slide 2: Metodología Crystal Clear
En los inicios de 1990, en un estudio realizado en IBM se llego a los siguientes acuerdos (Alistair Cockburn), los equipos exitosos no habían seguido métodos formales ni herramientas CASE y que habían estimulado la comunicación y los test.
Los equipos con problemas no entendían sus fallas o si habían cumplido con los métodos formales.

## Slide 3: Metodología Crystal Clear
Crystal es una metodología de desarrollo de software agil, mas que una metodología se le considera una familia de metodologías. Con un “código genético” común.
El nombre crystal deriva de la caracterización de los proyectos según dos dimensiones tamaño y complejidad(como en los minerales, color dureza).

## Slide 4
Crystal clear tiene una forma de organización la cual se desarrolla por colores. Dependiendo el tamaño y la criticidad del proyecto.
Clear es para personas de 8 personas o hasta menos.
Amarillo para equipos entre 10 y 20 personas
Naranja para equipos entre 25 y 50 personas
Rojo para equipos entre 50 y 100 personas

## Slide 5: Roles
Patrocinador:
Produce la Declaración de Misión con Prioridades de Compromiso.
Usuario Experto: Junto con el Experto en Negocios produce la Lista de Actores Objetivos y el Archivo de Casos de Uso y Requerimientos
Diseñador Principal: Produce la Descripción Arquitectónica. Se supone que debe ser al menos un profesional de Nivel 3.
Diseñador -Programador: Produce, junto con el Diseñador Principal, los Borradores de Pantallas.

## Slide 6
Experto en Negocios:
Junto con el Usuario Experto produce la Lista de Actores ­ Objetivos.
Coordinador:
Con la ayuda del equipo, produce el Mapa de Proyecto, el Plan de Entrega, el Estado del Proyecto.
Verificador:
Produce los reportes
Escritor:
Produce el Manual de Usuario.

## Slide 7: Características de la metodología
Entrega Frecuente
Se trata de entregar software de forma frecuente.
Comunicación osmótica
Todos los miembros del proyecto deben estar juntos en la misma habitación.
Mejora Reflexiva
Disponer de un tiempo breve ( unas pocas horas cada semana o una vez al mes ), para observar bien el proceso compartir ideas y notas, reflexionar y discutir.

## Slide 8
Seguridad Personal
Cuando hay alguna inquietud o problema en el equipo, hablarlo para solucionarlo.
Foco
Siempre se debe tener claro lo que se esta haciendo en cada momento del proyecto, tener el tiempo y la tranquilidad necesaria para llevarlo a cabo.
Fácil Acceso a usuarios expertos
Disponer de ayuda y consejos de desarrolladores expertos y con experiencia en proyectos similares.

## Slide 9: Conclusiones
Cuanto mas personal requiera la ejecución del proyecto, mas grande es la necesidad de coordinación
Si el proyecto tiene mucha densidad, un error no detectado puede ser critico.
El aumento de tamaño o densidad añade un costo considerable al proyecto
El factor mas considerable es la “comunicación”.

## Slide 10
Gracias